ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Тулунский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПИСАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» февраля 2018 г. № 9

п. 4-е отделение ГСС

Об утверждении мероприятий перечня проектов

народных инициатив, порядка организации

работы по его реализации и расходования

бюджетных средств в 2018 году

В целях эффективной реализации в 2018 году мероприятий перечня народных инициатив, сформированных на 29.01.2018г., в соответствии с Положением о предоставлении и расходовании в 2018 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 января 2018 года № 45-пп, руководствуясь пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Писаревского муниципального образования:

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить мероприятия перечня проектов народных инициатив, реализация которых в 2018 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 6534 (шесть тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 00 копееки субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 646900 (шестьсот сорок шесть тысяч девятьсот) рублей 00 копеек (прилагаются).

2. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив и расходования бюджетных средств (прилагается).

2. Комитету по финансам администрации Тулунского муниципального района обеспечить внесение изменений в решение Думы «О бюджете Писаревского муниципального образования на 2018 год» в части отражения расходов на реализацию мероприятий перечня проектов народных инициатив с учетом Порядка организации работы по реализации мероприятий и расходования бюджетных средств и бюджетной классификацией.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Писаревский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Писаревского сельского поселения.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

ВрИО Главы Писаревского

сельского поселения В.И. Шупикова

Приложение

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от «07» февраля 2018 г. № 9

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТОВ НАРОДНЫХ ИНИЦИАТИВ** | | | | | | |
| Тулунский муниципальный район Писаревское сельское поселение | | | | | | |
| (наименование муниципального образования) | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| №, п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования - всего, руб. | в том числе из: | | Пункт статьи Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» |
| областного бюджета, руб. | местного бюджета\*, руб. |
| 1 | Приобретение туалетов на кладбище в д. Булюшкина | до 29 декабря 2018 года | 50 000,00 | 49 500,03 | 499,97 | 14.1.22. |
| 2 | Приобретение глубинных насосов, труб для летнего водопровода (установка за счет собственных средств), ремонт водонапорной башни в п. 4-е отделение Государственной селекционной станции ул. Садовая, 13А (устройство крыши, потолка, утепление потолка сухим шлаком, создание пароизоляции) | 299 903,00 | 296 904,13 | 2998.87 | 14.1.4. |
| 3 | Создание противопожарных минерализованных полос на территории Писаревского сельского поселения | 99 972,33 | 98 972,65 | 999,68 | 14.1.9. |
| 4 | Огнезащитная обработка стропильной системы крыши здания МКУК «КДЦ Писаревского МО» д. Булюшкина ул. Школьная, 16 | 40 000,00 | 39 600,02 | 399,98 | 14.1.9. |
| 5 | Приобретение и установка окон ПВХ профилей в МКУК «КДЦ Писаревского МО» д. Булюшкина ул. Школьная,16 | 163 558,67 | 161 923,17 | 1 635,50 | 14.1.12. |
| **ИТОГО:** | |  | **653 434,00** | **646 900,00** | **6 534,00** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВрИО главы администрации Писаревского муниципального образования | |  |  |  |  |
|  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | В.И. Шупикова |
|  |  |  |  | *(подпись)* | *(ФИО)* |  |
|  | .Председателяь Комитета по финансам |  |  |  |  |  |
|  | Тулунского района |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Г.Э. Романчук |
|  |  |  |  | *(подпись)* | *(ФИО)* |  |
|  | Ответственный исполнитель |  |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | А. Котова |
|  |  |  |  | *(подпись)* | *(ФИО)* | *тел.83953040302* |

Приложение

к постановлению администрации

Писаревского сельского поселения

от «07» февраля 2018 г. № 9

**Порядок организации работы по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив в 2018 году**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Срок исполнения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка и предоставление документов в Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Писаревского сельского поселения | до 10 февраля 2018 года |
| 2 | Проверка документов на соответствие требованиям для получения субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 15 февраля 2018 года |
| 3 | Предоставление документов в Министерство экономического развития Иркутской области  - перечень проектов  - результаты собрания жителей. | Глава Писаревского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 февраля  2018 года |
| 4 | Утверждение мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Писаревского сельского поселения | до 10 февраля  2018 года |
| 5 | Подготовка соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Писаревского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | до 25 мая  2018 года |
| 6 | Увеличение бюджетных ассигнований на сумму 203 558,67 МКУК «КДЦ Писаревского МО» в целях создания необходимых условий для развития культуры, расширения предоставления услуг для населения с внесением изменений в бюджетную смету | Глава сельского поселения Самарин А.Е. | до 15 марта  2018 года |
| 7 | Направление документов, подтверждающих направление средств местного бюджета на финансирование расходов мероприятий перечня народных инициатив в Министерство экономического развития Иркутской области. | Глава Писаревского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района **(Романчук Г.Э.)** | в течение года |
| 8 | Контроль за выполнением мероприятий утвержденного перечня проектов народных инициатив в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным Законом № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». | Глава Писаревского сельского поселения | до 29 декабря 2018 года |
| 9 | Информирование населения о реализации мероприятий перечня народных инициатив через информационно-коммуникационную сеть Интернет, средства массовой информации. | Глава Писаревского сельского поселения  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 29 декабря 2018 года |
| 10 | Размещение фотографий до и после выполнения мероприятий по проектам перечня народных инициатив за 2017 год в информационно – аналитической системе «Живой регион» и на сайте администрации Писаревского сельского поселения. | Глава Писаревского сельского поселения,  Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 29 декабря 2018 года |
| 11 | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Иркутской области отчета об использовании субсидии в целях софинансирования расходных обязательств по реализации мероприятий перечня проектов народных инициатив. | Глава Писаревского сельского поселения, Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 1 февраля 2019 года |
| 12 | Возврат остатков средств субсидии. | Комитет по финансам администрации Тулунского муниципального района (**Романчук Г.Э.)** | до 15 января 2019 года |